Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на период 2017 -2026 годы

2017 год

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

Зауральный сельсовет

Оренбургского района

Оренбургской области

от   27.09.2017  № 46-п

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории муниципального образования Зауральный сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

на 2017 – 2026 годы

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Постановление администрации муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 18.08.2017 г. № 41-п «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», Генеральный план муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, адрес: 460519; Оренбургская область, Оренбургский район, п. Зауральный, ул. Набережная, 4 |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Зауральный Оренбургского района Оренбургской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2026 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 600,0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

2.1.  Социально — экономическое состояние  муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

Муниципальное образование Зауральный сельсовет расположено в западной части Оренбургского района Оренбургской области. Поселение граничит с пятью сельсоветами и одним муниципальным районом, а именно: на севере граничит с Переволоцким районом, Чернореченским сельсоветом, Подгородне-Покровским сельсоветом, на востоке– Подгородне-Покровским сельсоветом, Соловьевским сельсоветом, на юге- Красноуральским сельсоветом, Нижнепавловском сельсоветом, Чернореченским сельсоветом, на западе- Переволоцким районом, Соловьевским сельсоветом.

Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района представляет собой два населенных пунктов — поселок Зауральный, поселок Западный

Административным центром муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области является поселок Зауральный.

Территория поселения изрезана руслами рек, ручьев и оврагами. Кроме того, через территорию Муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района проходят автомобильные дороги федерального значения «Оренбург – Самара» и регионального значения «Оренбург - Илек».  Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту.

Климат на территории поселения резко-континентальный. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и южными, граница между которыми пролегает по долине Урала.

Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на большие расстояния. Характерная черта почвенного покрова – его неоднородность. Разнообразие рельефа, частая сменяемость в пространстве разных по механическому составу и содержанию карбонатов почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому составу и содержанию в них гумуса

На севере и северо-западе МО основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желто-бурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами.

Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы и солонцово-солончаковые почвы. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.

Почвенный фонд МО свидетельствует о большом разнообразии типов и подтипов почв. Антропогенная деградация на эрозионноопасных типичных и обыкновенных черноземах усилила процессы трансформации почвенного покрова в неоднородные водно-эрозионные структуры. В результате этого почти не осталось тучных черноземов, среди обыкновенных черноземов сократились площади среднемощных и значительно возросли площади маломощных разновидностей. Освоение малогумусных маломощных и эродированных черноземов также привело к снижению содержания гумуса и мощности гумусового горизонта, в связи с чем, они стали приобретать характерные признаки менее плодородных степных черноземов.

На ограниченно пахотно-пригодных землях со сложной структурой почвенного покрова использование пашни будет ограничено. При разрешении вопросов перспективного развития поселения, необходимо учесть следующие положения:

- при размещении производственно-хозяйственных комплексов, мест очистки и т.п. необходимо учесть преобладание южных и юго-западных ветров.

- промерзание грунтов необходимо учитывать в проектировании и строительстве.

- суховеи и растущая эрозия обязывает проводить лесозащитные мероприятия.

-  рельеф поселения позволяет предусмотреть развитие прудов по балкам.

Могут потребоваться планировочные работы, поскольку на местности имеются уклоны. Строительство в верховьях оврагов и балок местами будут затруднять насыпные грунты, которые как основания для фундаментов зданий и сооружений непригодны.

Общая площадь территории МО Зауральный сельсовет составляет 8772 га и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов.

Административный центр муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области    находится на расстоянии 22 км от районного и областного центра города Оренбург. Связь с райцентром осуществляется по автодороге Самара-Оренбург. Связь внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие реки, близость районного и областного центра, в общем,  благоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Хозяйственная сфера муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   представлена ООО «Варяг» - сфера материального производства представлена сельским хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

В муниципальном образования Зауральный  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   работает    сельскохозяйственное  предприятие АО «Оренбургское» по племенной работе.

В поселении  работают  МБОУ «Зауральная средняя общеобразовательная школа»,  детский сад МДОУ «Светлячок», сельский клуб МБУК ЦК и БО п.Зауральный, фельдшеро-аккушерский пункт, отделение «Почта России», 6 магазинов смешанной торговли, муниципальное предприятие «Зауральное».

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-планировочную структуру поселка можно определить как линейную, вытянутую вдоль главных дорог и улиц. Новую жилую застройку планируется вести в продолжение развития существующей планировочной структуры населенного пункта, в основном за счет существующих резервных территорий.

Транспортно-экономические связи муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный маршрут. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (197 единиц/1000 человек  в 2016 году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги общего пользования местного значения имеют асфальтовое, щебеночное  и грунтовое покрытие.

Муниципальное образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в целом обладает  развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного и областного центра г. Оренбург, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам.

Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 20 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 11,6 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

Таблица 2.4.1 Характеристика автомобильных дорог

Перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения поселения

| № п/п | Автомобильная дорога |  | Протяженность, м. | Площадь, кв.м. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | Луговая, Д1 | 1056 | 4269 | Грунтовая |
|  | улица | Набережная, Д2 | 927 | 3981 | Щебеночное |
|  | улица | Центральная, Д3 | 1297 | 6489 | Асфальтовое |
|  | улица | Степная, Д4 | 410 | 1432 | Грунтовая |
|  | улица | Рабочая, Д5 | 814 | 5057 | Асфальтовое |
|  | улица | Рабочая | 175,6 | 1776 | Грунтовая |
|  | улица | Банная, Д6 | 580 | 1740 | Грунтовая |
|  | улица | Школьная, Д7 | 360 | 1853 | Щебеночное |
|  | улица | Новая, Д 8 | 354 | 2253 | Щебеночное |
|  | улица | Новая | 526 | 12035 | Асфальтовое |
|  | улица | Северная, Д 9 | 767 | 4632 | Грунтовая |
|  | улица | Просторная, Д 10 | 498 | 3061 | Грунтовая |
|  | улица | Новоселов, Д 11 | 496 | 3043 | Щебеночное |
|  | переулок | Светлый | 91 | 450 | Грунтовая |
|  | улица | Полевая | 236 | 1130 | Грунтовая |
|  | улица | Мирная | 389 | 1945 | Грунтовая |
|  | переулок | Молодежный | 372 | 1860 | Грунтовая |
|  | переулок | Строительный | 262 | 1280 | Грунтовая |
|  | переулок | Нижний | 225 | 1025 | Грунтовая |
|  | улица | Совхозная | 128,5 | 1157 | Грунтовая |
|  | улица | Дружбы | 183 | 1098 | Грунтовая |
|  | улица | Производственная |  |  | Грунтовая |
|  | улица | Западная, Д 18 | 1586 | 9470 | Грунтовая |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1239 | 1241 | 1287 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 238 | 246 | 253 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 192,09 | 198,23 | 196,58 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории поселения осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Тротуары в п. Зауральный отсутствуют. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах автодорог.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 40 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана  муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 11,6 | 11,6 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 11,6 | 11,6 |
| -общего пользования областного значения | км | 0 | 0 |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 |

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

7. Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения  Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утверждены решением Совета депутатов муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 30 января  2015 года  № 166

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области проживает 1287 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 706 человек, дети до 18-летнего возраста – 319 человек. Зарегистрировано 5 предприятий и организаций, а так же различные ИП. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 21 | 18 | 21 | 17 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,73 | 1,45 | 1,69 | 1,32 |
| 3. | Число умерших | 20 | 20 | 16 | 15 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,65 | 1,61 | 1,28 | 1,16 |
| 5. | Естественный прирост | 1 | - 2 | 5 | 2 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,08 | -0,16 | 0,40 | 0,15 |
| 7. | Миграционный прирост населения | +29 | +24 | +2 | +46 |
| 8. | Механический прирост | 102 | 63 | 77 | 57 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста - удобное расположение вблизи областного центра.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенного пункта.

Общая жилая площадь в муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  составляет 32675 м2, имеется ветхое жилье. В настоящее время обеспеченность общей площадью по муниципальному образованию Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  равен 25,39 м2/чел.

Население муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования Зауральный сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2015 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория | га | 8772 | 8772 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 1445,00 | 1445,00 |
|  | С/х назначения | га | 1169,6 | 872,00 |
|  | в т.ч. пашни | га | 811,73 | 629,45 |
|  | Земли в ведении поселения в т.ч. | га | 1471 | 1471 |
|  | земли населённых пунктов | га | 235,1 | 458,07 |
|  | Лесного и водного фондов | га | 1775 | 1775 |
| 2 | Население | чел |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 1241 | 1550 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащих-ся | 124 | 324 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену/шт. | 15/1 | 15/1 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м | 231 | 280 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 200 | 200 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв.м | Спортзал 216 | Спортзал 216 |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения : |  |  |  |
|  | -Предприятие общественного питания | мест |  |  |
|  | -почта | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог | Км | 11,6 | 11,6 |
|  | -общего пользования муниципального значения | км | 11,6 | 11,6 |
|  | -общего пользования районного значения | км | 0,0 | 0,0 |
|  | -общего пользования регионального значения | Км | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего в том числе : | куб м/сут. | 86,01 | 86,01 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб м/сут. | 74,01 | 74,01 |
|  | -на производственные нужды | куб м/сут. | 12,00 | 12,00 |
| 5.1.2 | Производительность подземных водозаборных сооружений (исключая колодцы) | куб.м/сут | 320,0 | 400,0 |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1чел. | л/сут.на чел. | 69,0 | 69,0 |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | Км | 16,0 | 16,0 |
| 5.2 | Канализация |  | Отсутствуют объекты |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего в том числе: | куб м/сут. | - | - |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | куб м/сут. | - | - |
|  | -производственные сточные воды | куб м/сут. | - | - |
| 5.3 | Электроснабжение, протяженность сетей 10кВ | км | 24,0 | 24,0 |
| 5.3.1 | Потребность электроэнергии, всего | тыс.кВт ч/год | Нет данных |  |
| 5.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год | кВт ч/год | Нет данных |  |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | Отсутствуют объекты |  |
| 5.4.2 | Протяженность сетей | Км |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Протяженность сетей (межпоселковый) | км | 16,0 | 16,0 |
| 5.5.2 | Протяженность сетей (магистральный) | Км | Нет данных | Нет данных |
| 5.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | Нет данных | Нет данных |
| 5.5.4 | Часовой расход газа | м3/час | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Общее количество кладбищ | Единиц | 2 | 2 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1317 | 1362 | 1422 | 1500 | 1550 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 258 | 270 | 285 | 305 | 335 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 195,90 | 198,23 | 200,42 | 203,33 | 216,13 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития   транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на 2017 – 2026 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования (капитальный ремонт) участка внутрипоселковых дорог по улице Школьная | 2020-2023 | 3468372,00 | администрация МО Зауральный сельсовет |
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования (капитальный ремонт) участка автодороги по улице Луговая | 2024-2026 | 449,927 | администрация МО Зауральный сельсовет |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Протяженно-сть, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  | Ответствен-ные исполнители | Выполне-ние целе-вых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020-2023 | 2024-2026 |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования (капитальный ремонт) | Улица Западная | 3645 | 3468372,00 |  | Администра-ция МО Зауральный сельсовет |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования (капиталь-ный ремонт) участка автодороги | Улица Луговая |  |  | 449,927 | Администра-ция МО Зауральный сельсовет |  |

7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы; степень достижения планируемых значений показателей программы.

Расчет итоговой оценки эффективности программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности программы: 1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы»; 2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы»; 3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности программы.

Итоговая оценка эффективности программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации программы.

Расчет P1 - оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы» осуществляется по следующей формуле: P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1) где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы за отчетный год; Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию программы в отчетном году; u - сумма «положительной экономии». К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию программы» осуществляется по следующим критериям: программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 - оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя программы за отчетный год в процентах; N - число планируемых значений показателей программы. Исполнение по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год. В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю программы за отчетный год осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4) В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: Ki = 0%. (5 7.8. Интерпретация оценки эффективности программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей программы» осуществляется по следующим критериям: программа перевыполнена, если P2 > 100%; программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% м программа не выполнена, если P2 < 75%. 7.9. Итоговая оценка эффективности программы осуществляется по формуле: Pитог = (P1 + P2) / 2, (6) где: Pитог - итоговая оценка эффективности программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности программы осуществляется по следующим критериям: P итог > 100% высокоэффективная; 90% < P итог < 100% эффективная; 75% < P итог < 90% умеренно эффективная; P итог < 75% неэффективная.

Результаты итоговой оценки эффективности программы (значение P итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с годовыми отчетами в управление финансов района в сроки, установленные нормативно-правовыми актами администрации поселения.