АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАУРАЛЬНЫЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2014    №    6-п

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

в соответствии с документами

территориального планирования

поселения в МО Зауральный

сельсовет Оренбургского

района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  Законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирова-ния поселения  в МО Зауральный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы», согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения в специально отведенных местах на территории  муниципального образования Зауральный сельсовет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования                                             С. И. Заруднев.

Разослано: МП «Зауральное» МО Зауральный сельсовет, прокуратуре района,  в дело.

Приложение

к постановлению администрации

МО Зауральный сельсовет

от 30.01.2014. № 6-п

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАМИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В МО ЗАУРАЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.	Основными целями Программы являются:

создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; комплексное       решение       проблемы       перехода       к       устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры.

2.	Для достижения поставленной цели определены основные задачи
Программы:

осуществление строительства систем коммунальной инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства;

модернизация, реконструкция и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

обеспечение доступности коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан;

государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2020 годы. В течение этого периода осуществляется:

- разработка проектно-сметной документации объектов систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с программными мероприятиями;

- осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с программными мероприятиями.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.	Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию
поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-
экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения
поставленных задач используются целевые индикаторы, которые
представляют собой не только количественные показатели, но и
качественные характеристики.

2.	Организационные мероприятия будут способствовать
реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном
комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся
финансовых ресурсов, созданию условий для подключения к системам
коммунальной инфраструктуры.

3.	Финансово-экономические мероприятия Программы, связанные с
комплексным развитием систем коммунальной инфраструктуры, направлены
на строительство сетей, строительство, реконструкции и капитального
ремонта объектов водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения,
кегельных.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВЪХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ РАСШИРЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В настоящее время на территории МО Зауральный сельсовет проживает 1300 человек, обеспеченность населения централизованными системами водо- и газоснабжения составляет 90%.

Необходимость расширение существующих сетей водо- и газоснабжения по улицам:

| улица | водоснабжение | газоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Набережная | 0,4 км | 0.4 км |
| Северная | 0.65 км | - |
| Просторная | 0.5 км |  |
| Новоселов | 0.5 км | - |
| Луговая | 0.2км | 0.2 км |

В период с 2014 по 2020 годы. на территории МО Зауральный сельсовет планируется сформировать и обеспечить коммунальной инфраструктурой 285 земельных участков для строительства жилья

Расчет потребности в объемах работ по строительству новых сетей коммунальной инфраструктуры.

| № п/ |  | Система коммунал ьной инфрастр уктуры | Ед из м | Всег о |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Сети газоснабж ения | км | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 |  | Сети водоснабж ения | км | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 |  | Сети теплоснаб жения | км | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |  | Котельные | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Скважины |  | шт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Система водопроводной сети состоит из: 3-х артезианских скважин и 16-ти км. водовода нуждающегося в капитальном ремонте так как степень износа составляет 87%.

Система теплоснабжения представлена 4-мя блочными мини котельными наружного исполнения и 0.7 км тепловых сетей со степенью износа на сегодняшний день 30%

| № | объект | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Набережная | км | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 0.2 |  |
| 2 | Степная | км | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - |  |
| 3 | Луговая | км | - | - | - | 1.2 | - | - | - |  |
| 4 | Школьная | км | - | 0.3 | - | 1 | - | 0.2 | - |  |
| 5 I | Рабочая | км | - | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - |  |
| 6 | Новая | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0.6 |  |
| 7 | Центральная | км | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 8 | Банная | км | - | - | - | - | - | - | 0.5 |  |
| 9 | Северная | км | - | - | - | - | - | 0.7 | - |  |
| 10 | Котельная МБОУ Зауральная СОШ | шт | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Котельная здания администрации | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 12 | Котельная здания Д/С Светлячок | шт | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Котельная здания МБУК | шт | - | - | - | 1 | - | - | - |  |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под освоение;

- формирование земельных участков для строительства жилья,

обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

3)	снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем необходимого финансирования по системам:

1 .Водоснабжение, новое строительство- 26млн.руб 2.Водоснабжение, капитальный ремонт- 16млн.руб 3.Газоснабжение, новое строительство -37млн.руб 4.Теплоснабжение, новое строительство-2.1млн.руб 5.Теплоснабжение, капитальный ремонт-1 млн. руб

ИТГО: 82,1  млн.руб

ИЗ НИХ: ОБ -74. 1 млн.руб,  МБ – 8 млн.руб